FINHUB — DOCUMENTO CANÓNICO v2.1 (Web-first, Servicios Gestionados)
Estado: VIVO (fuente de verdad para continuar en chats nuevos)
Última actualización: 20/12/2025 (Fase 0 cerrada; Fase 2 cerrada — UI system básico + shell + UI Kit)
Audiencia objetivo: Migrantes en Países Bajos (idioma nativo: ES/PL/RO/EN)

0. Resumen Ejecutivo (10–20 líneas)

- Qué es la app y para quién: FinHub es una plataforma web responsive (móvil perfecto) para migrantes en NL que necesitan gestionar subsidios (toeslagen), impuestos personales (IB + voorlopige aanslag) y finanzas personales. Incluye bóveda de documentos, OCR asistido y una capa de guiado/IA en su idioma.

- Qué problema resuelve: El usuario no entiende el sistema neerlandés. FinHub reduce fricción con un modelo pre-check gratuito → pago → ejecución end-to-end con revisión humana.

- Módulos (alto nivel): Subsidios (Toeslagen 2026), Impuestos particulares (IB + voorlopige aanslag), Finanzas personales (manual + OCR uploads), Document Vault + OCR editor, Seguros (v1 informativo + recomendación no intrusiva; v2 operativo), Suscripción + pago por caso, Perfil multi-idioma.

- Estado actual (bullets):

  - [CONFIRMADO EN CHAT] Pivot a Web-first (app nativa pospuesta).

  - [CONFIRMADO EN CHAT] ZZP/BTW fuera de alcance actual.

  - [CONFIRMADO EN CHAT] Modelo: pre-check gratis → pago → autorización/machtiging → documentos → revisión humana.

  - [CONFIRMADO EN CHAT] Idiomas: UI + contenido completos; idioma se elige y se puede cambiar en perfil sin UI cargada.

  - [CERRADO 19/12/2025] Fase 0: repo web en GitHub, CI verde, lint/typecheck/test/build OK.

  - [CERRADO 19/12/2025] Fase 3 (Arquitectura): stack objetivo y decisiones de autorización (Modo A).

  - [CERRADO 20/12/2025] Fase 2 (UI System básico): tokens + layout shell privado + UI Kit page + estructura src/ui.

- Próximo objetivo: iniciar Fase 5 (arquitectura frontend): Case Engine + persistencia + Document Vault v1 (upload/listado/estado) y vertical slice del flujo de casos.

1. Alcance v1 (In/Out)

1.1 Qué incluye v1 (In Scope)

- Web responsive (mobile-first, desktop sólido).

- Subsidios (Toeslagen 2026): flujos tipo wizard con eligibility → resultado → checkout → authorization → docs checklist → estado “en revisión humana”.

- Impuestos (IB + voorlopige aanslag): solo particulares; wizard mínimo + documentos + revisión humana (sin ZZP/BTW).

- Finanzas personales: registro manual + subida OCR (no conexión bancaria en v1 si no es imprescindible).

- Document Vault: almacenamiento, checklist, subida, estado, base para OCR/edición.

- Seguros v1: informativo + CTAs + recomendaciones no intrusivas basadas en perfil (ver §6.6/§6.7).

- Pagos: suscripción + pago por caso.

- IA/Asistente: guía contextual y validación básica (sin dar asesoramiento regulado como si fuera un broker).

1.2 Qué NO incluye v1 (Out of Scope)

- ZZP / BTW (IVA), contabilidad de empresa.

- Automatización completa de envío a Belastingdienst sin revisión humana.

- Seguros v2 (operativo tipo “Polisa-style funnel” con intermediación completa) — futuro.

- PSD2/banking connections si no es necesario para el primer vertical slice.

1.3 Principios del producto (reglas no negociables)

- Web-first, mobile-perfect.

- Idioma nativo end-to-end (UI + contenido + emails + outputs).

- Gratis = pre-check; pago = ejecución por FinHub (no solo educación).

- Pago antes de trabajo operativo (conversión pre-check → pago como KPI).

- No almacenar credenciales DigiD; operar vía autorización/machtiging (Modo A).

- OCR/IA asistida + revisión humana obligatoria antes de enviar.

- Normativa objetivo 2026 para toeslagen en reglas y copy.

- UI simple, clara, no saturada (“gov-tech moderno”).

- Recomendaciones y ofertas no intrusivas (no spam): siempre con consentimiento, frecuencia controlada y valor real para el usuario (ver §6.7).

2. Reglas y Decisiones Fijas (Fuente de verdad)

- Plataforma v2.0: Web responsive (no app nativa).

- ZZP y BTW fuera de alcance actual.

- Modelo comercial: suscripción + pago por caso.

- Idiomas: ES/PL/RO/EN completos; idioma elegido en landing/perfil.

- Autorizar sin credenciales DigiD: Modo A como estándar (machtigingscode/proof).

- IA/OCR siempre “human-in-the-loop” para documentos y decisiones sensibles.

- Estilo UI: azul oscuro + acento verde; componentes grandes y legibles.

3. Arquitectura Técnica

Estado de Fase 3 (Arquitectura): CERRADA (19/12/2025).
Decisión: Web-first; stack objetivo; autorización Modo A como estándar.

3.1 Stack (objetivo v1 web)

- Frontend: Next.js (App Router) + TypeScript + Tailwind v4.

- Backend/DB/Auth/Storage (objetivo): Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + RLS; Edge Functions opcional).

- Pagos: Stripe (suscripción + pago por caso + webhooks).

- OCR: Azure AI Document Intelligence + editor manual + auditoría.

- Observabilidad: Sentry (frontend) + logging estructurado (server) + auditoría de eventos en DB.

Nota: el repo actual ya está en Next/TS/Tailwind v4. shadcn/ui queda como opcional; el UI kit mínimo existe en src/ui.

3.2 Estructura de proyecto (carpetas y convenciones) — ACTUALIZADA

Árbol actual confirmado (post-Fase 2):

- src/

  - app/

    - layout.tsx

    - page.tsx (pendiente: redirección final / → /landing o /app)

    - (auth)/login/page.tsx

    - (marketing)/landing/page.tsx (placeholder; se convertirá en landing profesional)

    - (dashboard)/app/

      - layout.tsx (shell privado: topbar + nav responsive)

      - page.tsx (home privado placeholder usando UI kit)

      - documents/page.tsx (placeholder usando UI kit)

      - profile/page.tsx (placeholder usando UI kit)

      - ui-kit/page.tsx (galería de componentes/tokens)

  - styles/globals.css (tokens + base)

  - ui/

    - cn.ts

    - components/

      - Screen.tsx

      - Header.tsx

      - Card.tsx

      - Badge.tsx

      - InfoBox.tsx

  - features/README.md

  - __tests__/smoke.test.ts

Raíces/config:

- tailwind.config.ts (mapeo a tokens fh.*)

- postcss.config.mjs (Tailwind v4 PostCSS plugin)

- package.json (Next 16.1.0, React 19.x)

3.3 Rutas v1 (mínimas)

- Público:

  - /landing

  - /login

- Privado:

  - /app

  - /app/documents

  - /app/profile

  - /app/ui-kit

4. Contratos y API (visión, aún no implementado)

Endpoints objetivo (alto nivel):

- /api/cases (POST create)

- /api/cases/:id (GET)

- /api/cases/:id/steps/:stepKey (PUT save step)

- /api/cases/:id/documents (POST upload metadata)

- /api/documents/:id/ocr (POST start OCR; GET result)

- /api/payments/webhook (Stripe)

- /api/authorizations/:caseId (POST set method/proof)

- /api/admin/cases (operador: cola de revisión)

Errores estándar: VALIDATION_ERROR, AUTH_REQUIRED, PAYMENT_REQUIRED, AUTHORIZATION_REQUIRED, NOT_FOUND, RATE_LIMITED.

5. UX/UI System (Design tokens + componentes reutilizables)

Estado de Fase 2 (UI System básico): CERRADA (20/12/2025).

5.1 Tokens (colores, tipografía, spacing, radii) — IMPLEMENTADO

- Paleta FinHub: base azul oscuro + acento verde.

- Tokens implementados como CSS variables en src/styles/globals.css:

  - --fh-bg, --fh-surface, --fh-surface-2, --fh-text, --fh-muted, --fh-border, --fh-primary, --fh-primary-fg, --fh-danger, --fh-danger-fg, --fh-focus

- Mapeo Tailwind:

  - colors.fh.* en tailwind.config.ts

5.2 Componentes base — IMPLEMENTADO (mínimo)

Carpeta: src/ui/components/

- Screen (layout + container)

- Header (título/subtítulo/actions)

- Card (surface + border + shadow)

- Badge (status)

- InfoBox (bloques informativos)

Backlog inmediato (se implementará al inicio de Fase 5 para no bloquear):

- Button, Input, Select, ToggleGroup, Stepper

- DocumentChecklistItem, ReviewSummary

5.3 Accesibilidad, i18n y contenido (guidelines)

- Tipografía legible, contraste alto, targets táctiles amplios.

- i18n: diccionarios por idioma + “content registry” para textos largos (emails/FAQ/landing).

- Copy: frases cortas, explicar “qué necesitas y por qué”; holandés solo cuando aporte y con contexto.

6. Módulos y Flujos Funcionales (detalle por módulo)

6.1 Plataforma Core (Auth, Perfil, Shell)

- Propósito: acceso, idioma, navegación clara, base de casos.

- Pantallas mínimas: Landing → Login → Dashboard Home → Profile.

- DoD: protección de rutas (auth), perfil básico (idioma + datos mínimos), shell consistente.

6.2 Subsidios (Toeslagen) — Normativa 2026

Patrón por subsidio:

- EligibilityWizard (preguntas mínimas)

- EligibilityResult

- Checkout (pago por caso o incluido en suscripción)

- Authorization (machtiging/proof)

- DocsChecklist (qué documento es + dónde conseguirlo)

- Final (resumen + “en revisión humana”)

Nota crítica: confirmar viabilidad de autorización sin credenciales por subsidio (Modo A) y definir “proof”.

6.3 Impuestos (IB + Voorlopige aanslag) — Solo particulares

- Propósito: wizard de cambios de vida + documentos + revisión humana.

- DoD: crear caso, reunir info mínima, generar paquete para revisión humana.

6.4 Finanzas personales (Manual + OCR)

- Propósito: presupuesto y control de gastos sencillo.

- Pantallas: overview → lista de movimientos → añadir gasto (manual/upload) → editor OCR → categorías.

- DoD: registrar/categorizar/editar y ver resumen mensual.

6.5 Document Vault + OCR + Editor

- Propósito: centralizar documentos y convertirlos en datos editables.

- Pantallas: vault → subir → OCR result + editor → guardar versión → asociar a caso.

- DoD: upload → OCR → campos + “confidence” → edición → persistencia → auditoría.

6.6 Seguros (v1 informativo, v2 operativo)

v1 (alcance actual):

- Contenido claro por seguro (hogar, auto, salud complemento, responsabilidad, etc.).

- “Cómo te ayudamos” + CTA a suscripción / consulta.

- Preparado para activación futura.

v2 (futuro):

- Funnel operativo tipo “Polisa-style” con cumplimiento adicional (Wft/intermediación).

6.7 Recomendaciones de seguros/productos y emails no intrusivos (NUEVO — DIRECTIVA)

Objetivo: que la IA sugiera de forma ocasional y útil seguros/productos relacionados con la vida del usuario, sin ser agresivo ni “spam”.

Reglas no negociables:

- Consentimiento explícito para emails de ofertas (opt-in) y opt-out simple.

- Frecuencia limitada (cap): por defecto 1 email/mes y 1 sugerencia in-app cada X sesiones (definir en Fase 5). Nunca “bombardeo”.

- Relevancia real: basado en señales del usuario (perfil y eventos), no campañas masivas.

- Separación de categorías:

  - Emails transaccionales (estado de caso, pagos, documentos) ≠ marketing/ofertas.

- Transparencia: “por qué te lo sugerimos” (ej. “indicaste que tienes coche”).

- Cumplimiento/GDPR: registro de consentimiento, timestamp, fuente, y auditoría.

Señales (inputs) para personalización (v1):

- Perfil: casa/alquiler/propiedad, coche, hijos, mascota, tipo de empleo, ingresos aproximados (si se declara), zona NL.

- Eventos: compra de coche/casa, nacimiento hijo (si el usuario lo indica), cambios en gastos recurrentes, inicio de “case” relevante.

Canales:

- In-app: cards discretas dentro de “Inicio” o “Perfil” (no interrumpir wizards).

- Email: campañas ligeras, con valor (ej. checklist + recomendación + CTA suave).

Límites legales/éticos:

- IA no debe presentarse como asesoramiento regulado definitivo. Si se opera como intermediación, debe activarse solo bajo marco de cumplimiento (v2).

7. Roadmap Maestro v1 (fases y subfases) — ACTUALIZADO

| Fase | Objetivo | DoD | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Repo + estándares + CI | Repo listo, CI verde, lint/typecheck/test/build OK | CERRADA 19/12/2025 |
| 1 | Descubrimiento/Canon | Documento canónico v2.x listo para chats nuevos | CERRADA (este doc v2.1) |
| 2 | UI System | Tokens + shell + UI Kit + base componentes | CERRADA 20/12/2025 (mínimo) |
| 3 | Arquitectura técnica | Stack objetivo + decisiones de autorización + OCR + pagos | CERRADA 19/12/2025 |
| 4 | Modelo de datos + contratos | OpenAPI/DB entities (User, Case, Document, Payment, Consent) | Pendiente |
| 5 | Frontend arquitectura | Case Engine, stores/persistencia, subida docs v1, routing protegido | Siguiente |
| 6 | Backend | Auth/roles, cases, documents, payments, admin queue | Pendiente |
| 7 | OCR/IA | OCR pipeline + editor + machtigingsregistratie | Pendiente |
| 8 | QA/GDPR/Release | hardening + logging + permisos + seguridad | Pendiente |
| 9 | Operación | monitoring + soporte + mejoras | Pendiente |

Nota sobre Fase 2 (mínimo): el UI kit está listo para escalar; los componentes faltantes se implementan al inicio de Fase 5.

8. Cambios realizados en Fase 2 (registro de implementación)

Archivos creados/confirmados:

- postcss.config.mjs (Tailwind v4 + autoprefixer)

- src/ui/cn.ts

- src/ui/components/Screen.tsx

- src/ui/components/Header.tsx

- src/ui/components/Card.tsx

- src/ui/components/Badge.tsx

- src/ui/components/InfoBox.tsx

- src/app/(dashboard)/app/ui-kit/page.tsx

Archivos editados:

- tailwind.config.ts (mapeo a tokens fh.*)

- src/styles/globals.css (tokens + base)

- src/app/layout.tsx (metadata y base)

- src/app/(dashboard)/app/layout.tsx (shell private nav)

- src/app/(dashboard)/app/page.tsx (usa UI kit)

- src/app/(dashboard)/app/documents/page.tsx (usa UI kit)

- src/app/(dashboard)/app/profile/page.tsx (usa UI kit)

Pendiente recomendado de cierre “cosmético”:

- src/app/page.tsx: definir redirección / → /landing (recomendado) o /app.

9. Landing (marketing) — DIRECTIVA ACTUALIZADA

El landing actual es placeholder. Se construirá un landing profesional, llamativo y orientado a conversión, que:

- Explique claramente qué es FinHub y qué resuelve.

- Muestre el flujo “pre-check gratis → pago → gestión completa con revisión humana”.

- Destaque confianza (seguridad, no credenciales DigiD, cumplimiento/GDPR).

- Incentive a continuar con CTA claras (“Empezar pre-check”, “Ver cómo funciona”, “Iniciar sesión”).

- Soporte i18n (ES/PL/RO/EN) con selector discreto.

- Contenga secciones mínimas: Hero + Problema/Solución + Cómo funciona + Módulos + Pricing (placeholder) + FAQ + CTA final.

10. Riesgos principales (vivos)

P0

- i18n completo (UI + contenido + emails + PDFs) puede explotar en mantenimiento.
Mitigación: content registry + versionado y revisión editorial.

- Autorización/machtiging por servicio debe ser viable sin credenciales.
Mitigación: “proof” estándar y fallback de soporte humano.

P1

- OCR calidad variable.
Mitigación: editor obligatorio + confidence + checklist de calidad.

- Revisión humana como cuello de botella.
Mitigación: cola priorizada por pago + panel operador eficiente.

P2

- Seguros v2 requiere compliance adicional (intermediación/asesoramiento).
Mitigación: limitar v1 a informativo + recomendaciones no intrusivas con consentimiento; v2 solo bajo marco completo.

11. VACÍOS / DATOS FALTANTES (sin preguntas)

P0 (CERRADOS)

- Autorización/machtiging: Modo A (machtigingscode/proof) como estándar; no credenciales DigiD.

- Stack objetivo: Next.js + Supabase + Stripe + Azure AI Document Intelligence.

P1 (ABIERTOS)

- Definir entidades exactas de Case/Document/Consent/Offer (Fase 4).

- Definir política exacta de frecuencia para sugerencias in-app y emails (cap).

- Definir estructura final de landing (copy por idioma) y pricing v1.

12. Próximo paso inmediato (siguiente fase)

Entramos a Fase 5 (Arquitectura frontend):

- Definir entidad Case y routing por caso.

- Stores + persistencia (sesión, idioma, drafts de wizard).

- Document Vault v1: upload + listado + estado + asociación a case.

- Preparar “Consent” (marketing emails) y “Offers” (recomendaciones no intrusivas) como estructuras, sin activar campañas agresivas.