FINHUB — DOCUMENTO CANÓNICO v2.1 (Web-first, Servicios Gestionados)

Estado: VIVO (fuente de verdad para continuar en chats nuevos)

Última actualización: 21/12/2025 (Auth Supabase + Case Engine v1 estable; limpieza de duplicados y flujo end-to-end funcional)

Fases cerradas: 0 (repo/CI), 2 (UI system mínimo), 3 (arquitectura), 5 (frontend core + Case Engine v1 + Document Vault v1). Fase 4: EN CURSO (data contracts + SQL/RLS).

Repo: https://github.com/andresbedoya22-ctrl/FinHub (rama actual de estabilización: fix/case-engine-v1-stabilize; origen: chore/supabase-auth).

Objetivo: Migrantes en Países Bajos (idioma nativo: ES/PL/RO/EN)

________________________________________

0. Resumen Ejecutivo (10–20 líneas)

•	Qué es la app y para quién: FinHub es una plataforma web responsive (móvil perfecto) para migrantes en NL que necesitan gestionar subsidios (toeslagen), impuestos personales (IB + voorlopige aanslag) y finanzas personales. Incluye bóveda de documentos, OCR asistido y una capa de guiado/IA en su idioma.

•	Qué problema resuelve: El usuario no entiende el sistema neerlandés. FinHub reduce fricción con un modelo pre-check gratuito → pago → ejecución end-to-end con revisión humana.

•	Módulos (alto nivel): Subsidios (Toeslagen 2026), Impuestos particulares (IB + voorlopige aanslag), Finanzas personales (manual + OCR uploads), Document Vault + OCR editor, Seguros (v1 informativo + recomendación no intrusiva; v2 operativo), Suscripción + pago por caso, Perfil multi-idioma.

•	Estado actual (bullets):

o	[CONFIRMADO EN CHAT] Pivot a Web-first (app nativa pospuesta).

o	[CONFIRMADO EN CHAT] ZZP/BTW fuera de alcance actual.

o	[CONFIRMADO EN CHAT] Modelo: pre-check gratis → pago → autorización/machtiging → documentos → revisión humana.

o	[CONFIRMADO EN CHAT] Idiomas: UI + contenido completos; idioma se elige y se puede cambiar en perfil sin UI cargada.

o	[CERRADO 19/12/2025] Fase 0: repo web en GitHub, CI verde, lint/typecheck/test/build OK.

o	[CERRADO 19/12/2025] Fase 3 (Arquitectura): stack objetivo y decisiones de autorización (Modo A).

o	[CERRADO 20/12/2025] Fase 2 (UI System básico): tokens + layout shell privado + UI Kit page + estructura src/ui.

o	[CERRADO 21/12/2025] Fase 5 (Frontend Core): route guard funcional + Auth Supabase (email/pass) + Case Engine v1 (DB Supabase) + Document Vault v1 (DB/Storage base).

o	[EN CURSO 21/12/2025] Fase 4 (Data Contracts): formalizar OpenAPI v1 + schema SQL/migrations + RLS completa; hoy existe esquema mínimo en Supabase para cases y documents.

•	Próximo objetivo: CERRAR Fase 4 (contratos + SQL/RLS + migraciones) y dejar el frontend consumiendo DB con garantías (tests + CI).

Cambios recientes (21/12/2025) — estabilización real (sin improvisación):

• Integración Supabase Auth (email/password) y sesión; desactivación temporal de confirmación de email en entorno dev para acelerar pruebas.

• Rutas de Auth bajo src/app/(auth)/login y src/app/(auth)/register (app router).

• Middleware/guard para proteger /app y redirección a /login cuando no hay sesión.

• Case Engine v1: crear/listar/borrar/ver caso + navegación por steps; persistencia en tabla cases (Supabase).

• Drafts por step: store separado (caseDraftsStore) para editar sin perder cambios entre steps; StepClient consume getDraft/setDraft.

• Limpieza de duplicados (casesStore.tsx/.bak) para evitar imports inconsistentes y errores intermitentes.

• Higiene repo: .env.local fuera de Git, backups y _archive_fix fuera de tracking (via .gitignore).

________________________________________

1. Alcance v1 (In/Out)

1.1 Qué incluye v1 (In Scope)

•	Web responsive (mobile-first, desktop sólido).

•	Subsidios (Toeslagen 2026): flujos tipo wizard con eligibility → resultado → checkout → authorization → docs checklist → estado “en revisión humana”.

•	Impuestos (IB + voorlopige aanslag): solo particulares; wizard mínimo + documentos + revisión humana (sin ZZP/BTW).

•	Finanzas personales: registro manual + subida OCR (no conexión bancaria en v1 si no es imprescindible).

•	Document Vault: almacenamiento, checklist, subida, estado, base para OCR/edición.

•	Seguros v1: informativo + CTAs + recomendaciones no intrusivas basadas en perfil (ver §6.6/§6.7).

•	Pagos: suscripción + pago por caso.

•	IA/Asistente: guía contextual y validación básica (sin dar asesoramiento regulado como si fuera un broker).

1.2 Qué NO incluye v1 (Out of Scope)

•	ZZP / BTW (IVA), contabilidad de empresa.

•	Automatización completa de envío a Belastingdienst sin revisión humana.

•	Seguros v2 (operativo tipo “Polisa-style funnel” con intermediación completa) — futuro.

•	PSD2/banking connections si no es necesario para el primer vertical slice.

1.3 Principios del producto (reglas no negociables)

1.	Web-first, mobile-perfect.

2.	Idioma nativo end-to-end (UI + contenido + emails + outputs).

3.	Gratis = pre-check; pago = ejecución por FinHub (no solo educación).

4.	Pago antes de trabajo operativo (conversión pre-check → pago como KPI).

5.	No almacenar credenciales DigiD; operar vía autorización/machtiging (Modo A).

6.	OCR/IA asistida + revisión humana obligatoria antes de enviar.

7.	Normativa objetivo 2026 para toeslagen en reglas y copy.

8.	UI simple, clara, no saturada (“gov-tech moderno”).

9.	Recomendaciones y ofertas no intrusivas (no spam): siempre con consentimiento, frecuencia controlada y valor real para el usuario (ver §6.7).

________________________________________

2. Reglas y Decisiones Fijas (Fuente de verdad)

1.	Plataforma v2.0: Web responsive (no app nativa).

2.	ZZP y BTW fuera de alcance actual.

3.	Modelo comercial: suscripción + pago por caso.

4.	Idiomas: ES/PL/RO/EN completos; idioma elegido en landing/perfil.

5.	Autorizar sin credenciales DigiD: Modo A como estándar (machtigingscode/proof).

6.	IA/OCR siempre “human-in-the-loop” para documentos y decisiones sensibles.

7.	Estilo UI: azul oscuro + acento verde; componentes grandes y legibles.

________________________________________

3. Arquitectura Técnica

Estado de Fase 3 (Arquitectura): CERRADA (19/12/2025).

Decisión: Web-first; stack objetivo; autorización Modo A como estándar.

3.1 Stack (objetivo v1 web)

•	Frontend: Next.js (App Router) + TypeScript + Tailwind v4.

•	Backend/DB/Auth/Storage (objetivo): Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + RLS; Edge Functions opcional).

•	Pagos: Stripe (suscripción + pago por caso + webhooks).

•	OCR: Azure AI Document Intelligence + editor manual + auditoría.

•	Observabilidad: Sentry (frontend) + logging estructurado (server) + auditoría de eventos en DB.

Nota: el repo actual ya está en Next/TS/Tailwind v4. shadcn/ui queda como opcional; el UI kit mínimo existe en src/ui.

3.2 Estructura de proyecto (carpetas y convenciones) — ACTUALIZADA

Árbol actualizado confirmado (post-Fase 4):

src/

app/

(auth)/

login/page.tsx

register/page.tsx

(dashboard)/

app/

layout.tsx

providers.tsx

page.tsx

cases/

page.tsx

ui/CasesListClient.tsx

new/page.tsx

new/ui/NewCaseClient.tsx

[id]/page.tsx

[id]/ui/CaseOverviewClient.tsx

[id]/[stepKey]/page.tsx

[id]/[stepKey]/ui/StepClient.tsx

documents/

page.tsx

ui/DocumentsClient.tsx

profile/page.tsx

ui-kit/page.tsx

(marketing)/

landing/page.tsx

layout.tsx

page.tsx

features/

cases/

casesClient.ts

casesConfig.ts

casesStorage.ts

casesStore.ts

caseDraftsStore.ts

casesTypes.ts

documents/

documentsStorage.ts

documentsStore.tsx

documentsTypes.ts

lib/

supabase/

browser.ts

server.ts

ui/

components/* (Screen, Header, Card, Button, InfoBox, Badge, ...)

cn.ts

Archivos raíz relevantes:

middleware.ts (guard/SSR auth)

.env.local (NO COMMIT) — SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY, etc.

3.3 Rutas v1 (mínimas)

•	Público:

o	/landing

o	/login

•	Privado:

o	/app

o	/app/cases

o	/app/cases/new

o	/app/cases/:id

/app/cases/:id/:stepKey

/app/documents

/app/profile

/app/ui-kit

________________________________________

4. Contratos y API (visión, aún no implementado)

Endpoints objetivo (alto nivel):

•	/api/cases (POST create)

•	/api/cases/:id (GET)

•	/api/cases/:id/steps/:stepKey (PUT save step)

•	/api/cases/:id/documents (POST upload metadata)

•	/api/documents/:id/ocr (POST start OCR; GET result)

•	/api/payments/webhook (Stripe)

•	/api/authorizations/:caseId (POST set method/proof)

•	/api/admin/cases (operador: cola de revisión)

Errores estándar: VALIDATION_ERROR, AUTH_REQUIRED, PAYMENT_REQUIRED, AUTHORIZATION_REQUIRED, NOT_FOUND, RATE_LIMITED.

________________________________________

5. UX/UI System (Design tokens + componentes reutilizables)

Estado de Fase 2 (UI System básico): CERRADA (20/12/2025).

5.1 Tokens (colores, tipografía, spacing, radii) — IMPLEMENTADO

•	Paleta FinHub: base azul oscuro + acento verde.

•	Tokens implementados como CSS variables en src/styles/globals.css:

o	--fh-bg, --fh-surface, --fh-surface-2, --fh-text, --fh-muted, --fh-border, --fh-primary, --fh-primary-fg, --fh-danger, --fh-danger-fg, --fh-focus

•	Mapeo Tailwind:

o	colors.fh.* en tailwind.config.ts

5.2 Componentes base — IMPLEMENTADO (mínimo)

Carpeta: src/ui/components/

•	Screen (layout + container)

•	Header (título/subtítulo/actions)

•	Card (surface + border + shadow)

•	Badge (status)

•	InfoBox (bloques informativos)

Backlog inmediato (se implementará al inicio de Fase 5 para no bloquear):

•	Button, Input, Select, ToggleGroup, Stepper

•	DocumentChecklistItem, ReviewSummary

5.3 Accesibilidad, i18n y contenido (guidelines)

•	Tipografía legible, contraste alto, targets táctiles amplios.

•	i18n: diccionarios por idioma + “content registry” para textos largos (emails/FAQ/landing).

•	Copy: frases cortas, explicar “qué necesitas y por qué”; holandés solo cuando aporte y con contexto.

________________________________________

6. Módulos y Flujos Funcionales (detalle por módulo)

6.1 Plataforma Core (Auth, Perfil, Shell)

•	Propósito: acceso, idioma, navegación clara, base de casos.

•	Pantallas mínimas: Landing → Login → Dashboard Home → Profile.

•	DoD: protección de rutas (auth), perfil básico (idioma + datos mínimos), shell consistente.

Backlog Auth “pro” (se implementará después del cierre de Fase 4):

• OAuth (Google) y opcional Apple (si aplica).

• Política de contraseña: mínimo de caracteres, complejidad (caracteres especiales) y feedback de validación en UI.

• Confirmación de email (activar en prod) + reenvío de confirmación + recuperación de contraseña.

• MFA/2FA opcional (según tier premium y requisitos GDPR).

• Rate limiting / protección anti-abuso (especialmente en endpoints de auth).

• Auditoría: tracking de eventos de auth (login, logout, reset) y alertas básicas.

6.2 Subsidios (Toeslagen) — Normativa 2026

Patrón por subsidio:

1.	EligibilityWizard (preguntas mínimas)

2.	EligibilityResult

3.	Checkout (pago por caso o incluido en suscripción)

4.	Authorization (machtiging/proof)

5.	DocsChecklist (qué documento es + dónde conseguirlo)

6.	Final (resumen + “en revisión humana”)

Nota crítica: confirmar viabilidad de autorización sin credenciales por subsidio (Modo A) y definir “proof”.

6.3 Impuestos (IB + Voorlopige aanslag) — Solo particulares

•	Propósito: wizard de cambios de vida + documentos + revisión humana.

•	DoD: crear caso, reunir info mínima, generar paquete para revisión humana.

6.4 Finanzas personales (Manual + OCR)

•	Propósito: presupuesto y control de gastos sencillo.

•	Pantallas: overview → lista de movimientos → añadir gasto (manual/upload) → editor OCR → categorías.

•	DoD: registrar/categorizar/editar y ver resumen mensual.

6.5 Document Vault + OCR + Editor

•	Propósito: centralizar documentos y convertirlos en datos editables.

•	Pantallas: vault → subir → OCR result + editor → guardar versión → asociar a caso.

•	DoD: upload → OCR → campos + “confidence” → edición → persistencia → auditoría.

6.6 Seguros (v1 informativo, v2 operativo)

v1 (alcance actual):

•	Contenido claro por seguro (hogar, auto, salud complemento, responsabilidad, etc.).

•	“Cómo te ayudamos” + CTA a suscripción / consulta.

•	Preparado para activación futura.

v2 (futuro):

•	Funnel operativo tipo “Polisa-style” con cumplimiento adicional (Wft/intermediación).

6.7 Recomendaciones de seguros/productos y emails no intrusivos (NUEVO — DIRECTIVA)

Objetivo: que la IA sugiera de forma ocasional y útil seguros/productos relacionados con la vida del usuario, sin ser agresivo ni “spam”.

Reglas no negociables:

•	Consentimiento explícito para emails de ofertas (opt-in) y opt-out simple.

•	Frecuencia limitada (cap): por defecto 1 email/mes y 1 sugerencia in-app cada X sesiones (definir en Fase 5). Nunca “bombardeo”.

•	Relevancia real: basado en señales del usuario (perfil y eventos), no campañas masivas.

•	Separación de categorías:

o	Emails transaccionales (estado de caso, pagos, documentos) ≠ marketing/ofertas.

•	Transparencia: “por qué te lo sugerimos” (ej. “indicaste que tienes coche”).

•	Cumplimiento/GDPR: registro de consentimiento, timestamp, fuente, y auditoría.

Señales (inputs) para personalización (v1):

•	Perfil: casa/alquiler/propiedad, coche, hijos, mascota, tipo de empleo, ingresos aproximados (si se declara), zona NL.

•	Eventos: compra de coche/casa, nacimiento hijo (si el usuario lo indica), cambios en gastos recurrentes, inicio de “case” relevante.

Canales:

•	In-app: cards discretas dentro de “Inicio” o “Perfil” (no interrumpir wizards).

•	Email: campañas ligeras, con valor (ej. checklist + recomendación + CTA suave).

Límites legales/éticos:

•	IA no debe presentarse como asesoramiento regulado definitivo. Si se opera como intermediación, debe activarse solo bajo marco de cumplimiento (v2).

________________________________________

7. Roadmap Maestro v1 (fases y subfases) — ACTUALIZADO

Fase	Objetivo	DoD	Estado

0	Repo + estándares + CI	Repo listo, CI verde, lint/typecheck/test/build OK	CERRADA 19/12/2025

1	Descubrimiento/Canon	Documento canónico v2.x listo para chats nuevos	CERRADA (este doc v2.1)

2	UI System	Tokens + shell + UI Kit + base componentes	CERRADA 20/12/2025 (mínimo)

3	Arquitectura técnica	Stack objetivo + decisiones de autorización + OCR + pagos	CERRADA 19/12/2025

4	Modelo de datos + contratos	OpenAPI/DB entities (User, Case, Document, Payment, Consent)	Siguiente

5	Frontend arquitectura	Case Engine, stores/persistencia, subida docs v1, routing protegido	CERRADA 21/12/2025

6	Backend	Auth/roles, cases, documents, payments, admin queue	Pendiente

7	OCR/IA	OCR pipeline + editor + machtigingsregistratie	Pendiente

8	QA/GDPR/Release	hardening + logging + permisos + seguridad	Pendiente

9	Operación	monitoring + soporte + mejoras	Pendiente

Nota sobre UI kit: el UI system mínimo está listo; los componentes faltantes (Button, Input, Select, ToggleGroup, Stepper, etc.) quedan como backlog post-Fase 5.

________________________________________

8. Cambios realizados en Fase 2 (registro de implementación)

Archivos creados/confirmados:

•	postcss.config.mjs (Tailwind v4 + autoprefixer)

•	src/ui/cn.ts

•	src/ui/components/Screen.tsx

•	src/ui/components/Header.tsx

•	src/ui/components/Card.tsx

•	src/ui/components/Badge.tsx

•	src/ui/components/InfoBox.tsx

•	src/app/(dashboard)/app/ui-kit/page.tsx

Archivos editados:

•	tailwind.config.ts (mapeo a tokens fh.*)

•	src/styles/globals.css (tokens + base)

•	src/app/layout.tsx (metadata y base)

•	src/app/(dashboard)/app/layout.tsx (shell private nav)

•	src/app/(dashboard)/app/page.tsx (usa UI kit)

•	src/app/(dashboard)/app/documents/page.tsx (usa UI kit)

•	src/app/(dashboard)/app/profile/page.tsx (usa UI kit)

8.2 Cambios realizados en Fase 5 (registro de implementación)

Commit: 43fc405 — Phase 5: frontend core (route guard, cases engine, document vault v1).

Archivos creados/confirmados (principales):

- src/app/page.tsx (redirect / → /landing)

- src/app/(auth)/login/page.tsx (Login con Supabase Auth email/password; crea sesión de usuario y redirige a /app).

- src/app/(dashboard)/app/layout.tsx (Shell del dashboard + protección de rutas /app basada en sesión; logout).

- src/app/(dashboard)/app/providers.tsx (AppProviders: providers de Cases + Documents).

- src/app/(dashboard)/app/cases/page.tsx + ui/CasesListClient.tsx (lista de casos)

- src/app/(dashboard)/app/cases/new/page.tsx + ui/NewCaseClient.tsx (crear caso)

- src/app/(dashboard)/app/cases/[id]/page.tsx + ui/CaseOverviewClient.tsx (detalle del caso)

- src/app/(dashboard)/app/cases/[id]/[stepKey]/page.tsx + ui/StepClient.tsx (wizard por pasos)

- src/app/(dashboard)/app/documents/page.tsx + ui/DocumentsClient.tsx (Document Vault v1)

- src/features/cases/* (Case Engine v1: types/config/storage/store)

- src/features/documents/* (Document Vault v1: types/storage/store)

Notas:

- Persistencia: Supabase (tabla cases + drafts locales por step en caseDraftsStore; Document Vault base en Supabase/Storage).

- Backend real, auth real y OCR/editor quedan para Fase 6/7 según roadmap.

Cierre cosmético (DONE):

•	src/app/page.tsx: redirección / → /landing (implementado).

8.3 Cambios realizados en Fase 4 (registro de implementación)

Rama: phase-4-data-contracts (base: phase-5-frontend-core). Commit: (no registrado en este documento).

Entregables Fase 4 (DoD): OpenAPI v1 + schema SQL (migrations) + RLS completa + mapping estable desde stores del frontend a DB (Supabase). Estado: en curso; existe ya esquema mínimo para cases/documents.

Archivos creados/confirmados (docs/):

•	docs/README.md

•	docs/domain/scope-v1.md

•	docs/domain/model-v1.md

•	docs/domain/mapping-localstorage-to-db.md

•	docs/openapi/finhub-v1.yaml

•	docs/db/schema-v1.sql

•	docs/db/rls-v1.md

•	docs/phase-4-closure.md

Datos clave extraídos del código (fuente de verdad frontend):

•	localStorage keys: fh_cases_state_v1, fh_documents_state_v1.

•	CaseType: toeslag_huur | toeslag_zorg | toeslag_kinderopvang | tax_ib | tax_voorlopige_aanslag | finances_intake | document_review.

•	CaseStatus: created | in_progress | waiting_user | submitted | under_review | completed | cancelled.

•	StepKey: eligibility | result | checkout | authorization | documents | review | intake | submission | done.

•	DocumentType: id | income | bank | rental | tax | other. DocumentStatus: pending | ready | reviewed.

•	Definición de pasos por tipo (casesConfig.ts):

- Toeslagen: eligibility → result → checkout → authorization → documents → review.

- Taxes: intake → documents → review → submission → done.

- Finances/document_review: intake → documents → review → done.

Nota técnica: corregir encoding de 'Revisión de documentos' (actualmente aparece como 'RevisiÃ³n de documentos' en defaultTitleForCaseType).

________________________________________

9. Landing (marketing) — DIRECTIVA ACTUALIZADA

El landing actual es placeholder. Se construirá un landing profesional, llamativo y orientado a conversión, que:

•	Explique claramente qué es FinHub y qué resuelve.

•	Muestre el flujo “pre-check gratis → pago → gestión completa con revisión humana”.

•	Destaque confianza (seguridad, no credenciales DigiD, cumplimiento/GDPR).

•	Incentive a continuar con CTA claras (“Empezar pre-check”, “Ver cómo funciona”, “Iniciar sesión”).

•	Soporte i18n (ES/PL/RO/EN) con selector discreto.

•	Contenga secciones mínimas: Hero + Problema/Solución + Cómo funciona + Módulos + Pricing (placeholder) + FAQ + CTA final.

________________________________________

10. Riesgos principales (vivos)

P0

•	i18n completo (UI + contenido + emails + PDFs) puede explotar en mantenimiento.

Mitigación: content registry + versionado y revisión editorial.

•	Autorización/machtiging por servicio debe ser viable sin credenciales.

Mitigación: “proof” estándar y fallback de soporte humano.

P1

•	OCR calidad variable.

Mitigación: editor obligatorio + confidence + checklist de calidad.

•	Revisión humana como cuello de botella.

Mitigación: cola priorizada por pago + panel operador eficiente.

P2

•	Seguros v2 requiere compliance adicional (intermediación/asesoramiento).

Mitigación: limitar v1 a informativo + recomendaciones no intrusivas con consentimiento; v2 solo bajo marco completo.

________________________________________

11. VACÍOS / DATOS FALTANTES (sin preguntas)

P0 (CERRADOS)

•	Autorización/machtiging: Modo A (machtigingscode/proof) como estándar; no credenciales DigiD.

•	Stack objetivo: Next.js + Supabase + Stripe + Azure AI Document Intelligence.

P1 (ABIERTOS)

•	Implementar Fase 6: Auth real (Supabase) + RLS + API (cases/case_step_data/documents/payments/consents) + upload Storage con signed URLs.

•	Implementar Stripe v1: suscripción + pago por caso + webhooks que actualicen Payment y CaseStatus.

•	Definir política exacta de frecuencia para sugerencias in-app y emails (cap) y su implementación técnica (Consent + throttling).

•	Definir cola admin/operator (UI + permisos) para revisión humana y cierre de casos.

•	Definir estructura final de landing (copy por idioma) y pricing v1.

________________________________________

12. Próximo paso inmediato (siguiente fase)

Entramos a Fase 6 (Backend Core en Supabase):

1.	Definir e implementar Auth real (Supabase Auth) + profiles (idioma preferido) y route guard real.

2.	Crear tablas + constraints + RLS según docs/db/schema-v1.sql y docs/db/rls-v1.md (cases, case_step_data, documents, payments, consents).

3.	Implementar handlers API alineados a docs/openapi/finhub-v1.yaml (CRUD de casos, upsert de drafts por stepKey, asociación de documentos).

4.	Implementar subida de documentos vía Storage con signed URLs + asociación opcional a case (Document Vault v1→v1-backend).

6.	Crear cola admin/operator mínima (/admin/cases) y UI de revisión humana (cambiar status a under_review/completed).

5.	Integrar Stripe: checkout (suscripción + pay-per-case) + webhook /payments/webhook para persistir Payment y transicionar CaseStatus.