FINHUB — DOCUMENTO CANÓNICO v2.0 (Web-first, Servicios Gestionados)

Estado: VIVO (fuente de verdad para continuar en chats nuevos)
Última actualización: 19/12/2025
Audiencia objetivo: Migrantes en Países Bajos (idioma nativo: ES/PL/RO/EN)

0. Resumen Ejecutivo (10–20 líneas)

- Qué es la app y para quién: FinHub es una plataforma web móvil (responsive) para migrantes en NL que centraliza Subsidios, Impuestos personales, Finanzas personales, Documentos/OCR y una capa de guiado (mascota/assistant) en su idioma.

- Qué problema resuelve: El usuario no entiende el sistema holandés; FinHub reduce fricción con flujos guiados, pre-check gratuito y ejecución end-to-end pagada con revisión humana.

- Módulos (alto nivel): Subsidios (Toeslagen 2026), Impuestos (solo particulares; sin ZZP/BTW), Finanzas personales, Bóveda de documentos + OCR con edición, Seguros (v1 informativo; v2 operativo), Suscripción + pago por caso, Perfil multi-idioma.

- Estado actual (5 bullets):

  - [CONFIRMADO EN CHAT] Existe un prototipo previo en Expo/React Native con flujos de Subsidios (Huur/Zorg/Kinderopvang/Kindgebonden budget) y estilo FinHub (blue/green).

  - [CONFIRMADO EN CHAT] Decisión de pivot a Web-first (app nativa pospuesta).

  - [CONFIRMADO EN CHAT] ZZP y BTW fuera del alcance actual.

  - [CONFIRMADO EN CHAT] Modelo: pre-check gratis → pago → autorización/machtiging → documentos → revisión humana.

  - [CONFIRMADO EN CHAT] Idiomas: UI y contenidos completos, con idioma elegido y editable en perfil.

[CONFIRMADO EN CHAT] Fase 3 cerrada: stack final (Next.js + Supabase + Stripe + Azure OCR) y autorización Modo A (sin credenciales DigiD).

- Próximo objetivo: iniciar construcción web (Fase 0–2: repo+CI, i18n, UI kit, shell dashboard) y luego ejecutar el core transaccional (auth+profile, case engine, documentos, pagos) empezando por el vertical slice de Subsidios.

1. Alcance v1 (In/Out)

1.1 Qué incluye v1 (In Scope)

- Web responsive (móvil perfecto) como plataforma principal.

- Idiomas completos en UI + contenido + emails + PDFs: ES/PL/RO/EN. [CONFIRMADO EN CHAT]

- Subsidios (Toeslagen) con normativa objetivo 2026:

  - Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Kinderopvangtoeslag, Kindgebonden budget. [CONFIRMADO EN CHAT]

  - Flujo estándar: elegibilidad gratis → resultado → checkout → autorización/machtiging → checklist de documentos → final → revisión humana.

- Impuestos (solo particulares):

  - IB aangifte (declaración de renta de particulares) y voorlopige aanslag. [CONFIRMADO EN CHAT]

  - Sin ZZP; sin BTW trimestral. [CONFIRMADO EN CHAT]

- Finanzas personales: presupuestos + control de gastos + categorización básica + OCR (sin cámara nativa; subida de archivos/fotos).

- Document Vault + OCR + edición por el usuario: subida, extracción, validación, corrección manual, clasificación.

- Pagos: suscripción + pago por servicio específico (pay-per-case). [CONFIRMADO EN CHAT]

- Revisión humana obligatoria antes de enviar un trámite. [CONFIRMADO EN CHAT]

- Seguros (v1 informativo): pantallas de producto, explicación de cómo ayudaremos, promesa de servicio, pero sin formularios/quotes operativos (v2). [CONFIRMADO EN CHAT]

- Perfil: idioma preferido editable dentro (sin sobrecargar UI). [CONFIRMADO EN CHAT]

1.2 Qué NO incluye v1 (Out of Scope)

- ZZP (autónomos) y BTW/IVA trimestral. [CONFIRMADO EN CHAT]

- Integración bancaria PSD2/import automático. [CONFIRMADO EN CHAT]

- Seguros operativos (cotización automática, emisión, comparación o flujos completos). [CONFIRMADO EN CHAT]

- App nativa (React Native / Expo) como producto principal. [CONFIRMADO EN CHAT]

- “Schadevrije jaren extranjeros” como automatización: se deja para v2. [CONFIRMADO EN CHAT]

1.3 Principios del producto (reglas no negociables)

- Web-first, mobile-perfect.

- Idioma nativo end-to-end (no solo UI: también contenido y outputs).

- Gratis = pre-check; pago = ejecución por FinHub (no “te enseño a hacerlo”).

- Pago antes de que trabajemos (conversión pre-check → pago como KPI norte).

- No almacenar credenciales DigiD y evitar pedirlas; operar vía autorización/machtiging.

- OCR/IA asistida + revisión humana obligatoria antes de enviar.

- Normativa objetivo 2026 para subsidios en reglas y copy.

- UI intuitiva para todas las edades: simple, clara, sin saturación.

2. Reglas y Decisiones Fijas (Fuente de verdad)

- Plataforma v2.0: Web responsive (no app nativa).

  - Motivo: decisión explícita de priorizar web y posponer app.

  - Implicación técnica: Next.js (o equivalente web) + UI responsive + patrones de navegación web.

- ZZP y BTW fuera de alcance actual.

  - Motivo: “mucho trabajo; no vale la pena ahora”.

  - Implicación: excluir modelos, flujos, copy y validaciones ZZP; evitar deuda.

- Idiomas completos (ES/PL/RO/EN) en UI + contenido + emails + PDFs.

  - Motivo: ventaja competitiva clave (“servicio en tu idioma”).

  - Implicación: arquitectura i18n desde día 1; contenidos versionados por idioma.

- Selección de idioma en landing y cambio posterior en perfil.

  - Motivo: preferencia de idioma no fija y sin UI cargada.

  - Implicación: “PreferredLocale” en perfil + selector accesible y discreto.

- Modelo comercial híbrido: suscripción + pago por servicio específico.

  - Motivo: maximizar conversión y monetización sin obligar suscripción.

  - Implicación: Stripe (o similar) con productos: subscription + one-off “case”.

- Flujo: pre-check gratuito → pago → autorización/machtiging → docs → revisión humana → envío.

  - Motivo: evitar que el usuario “aprenda y lo haga solo”; asegurar calidad y cumplimiento.

  - Implicación: motor de “Cases” y estados; gating por pago/autorización/docs.

- Revisión humana obligatoria antes de presentar/entregar.

  - Motivo: servicio 100% completo y mitigación de riesgo.

  - Implicación: colas internas, panel backoffice, auditoría y trazabilidad.

- Normas de Subsidios: siempre 2026.

  - Motivo: requisito explícito del proyecto.

  - Implicación: versionado de reglas (“ruleset_2026”) y copy asociado.

- Seguros en v1 solo informativo; operativo en v2.

  - Motivo: priorización; complejidad.

  - Implicación: módulos de seguros se diseñan “pluggable” para activar formularios en v2.

- Integración bancaria PSD2 fuera de v1.

- Motivo: decisión explícita.

- Implicación: finanzas v1 con entrada manual + OCR uploads.

- Machtiging/DigiD: no guardar credenciales; operar con autorización formal por trámite.

- Motivo: requisito explícito.

- Implicación: diseño de autorización legal por servicio; almacenamiento de “proof of authorization”.

Modo A (default v2.0): DigiD Machtigen mediante machtigingscode (sin compartir credenciales).

Modo B (fase posterior / escalado): intermediair via Digipoort Machtigingenregister (acceso con eHerkenning), para operación recurrente y trazabilidad institucional.

- UI estilo “gov-tech moderno, amigable, no saturado”.

- Motivo: usuarios sin experiencia en NL.

- Implicación: componentes grandes, textos claros, wizard por pasos, feedback visual.

Estado de Fase 3 (Arquitectura): CERRADA (19/12/2025). Decisiones ADR-001..ADR-004 aprobadas: Next.js, Supabase, Stripe, Azure AI Document Intelligence; autorización Modo A como estándar.

Frontend (web): Next.js (App Router) + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui.

3. Arquitectura Técnica

Estado de Fase 3 (Arquitectura): CERRADA (19/12/2025). ADRs aprobadas: Next.js, Supabase, Stripe, Azure AI Document Intelligence; autorización Modo A como estándar.

3.1 Stack (frontend, backend, DB, auth, pagos, OCR, observabilidad)

Frontend (web): Next.js (App Router) + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui.

Backend/DB/Auth/Storage: Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + RLS; Edge Functions opcional).

Pagos: Stripe para suscripción + pago por caso + webhooks.

OCR: Azure AI Document Intelligence para extracción estructurada (incluye “confidence”) + editor manual + auditoría.

Requisito funcional: OCR de documentos + extracción estructurada + “confidence” + sugerencias + editor manual (human-in-the-loop) + auditoría.

Observabilidad: Sentry (frontend) + logging estructurado (server) + auditoría de eventos en DB + dashboards básicos.

3.2 Estructura de proyecto (carpetas y convenciones)

Objetivo: crecer por módulos sin espagueti y soportar i18n + casos + documentos.

Monorepo-lite (1 repo web, preparado para futuro):

finhub-web/

├─ public/

├─ src/

│  ├─ app/

│  │  ├─ (marketing)/                # landing + páginas públicas

│  │  ├─ (auth)/                     # login/register

│  │  ├─ (dashboard)/                # app privada

│  │  │  ├─ layout.tsx               # shell (nav + header + locale switch)

│  │  │  ├─ page.tsx                 # home

│  │  │  ├─ finances/                # Finanzas personales

│  │  │  ├─ subsidies/               # Subsidios (Toeslagen)

│  │  │  ├─ taxes/                   # Impuestos (IB + voorlopige aanslag)

│  │  │  ├─ insurance/               # Seguros (v1 informativo)

│  │  │  ├─ documents/               # Bóveda

│  │  │  └─ profile/                 # perfil + idioma

│  │  └─ api/                        # webhooks (pagos), jobs, callbacks

│  ├─ features/

│  │  ├─ cases/                      # motor de casos (estado, transición)

│  │  ├─ i18n/                       # diccionarios, helpers, content registry

│  │  ├─ auth/

│  │  ├─ subsidies/                  # reglas 2026 + wizards

│  │  ├─ taxes/

│  │  ├─ finances/

│  │  ├─ insurance/                  # contenido + estructura v2

│  │  └─ documents/                  # upload + OCR + editor

│  ├─ components/

│  │  ├─ ui/                         # componentes base

│  │  └─ shared/                     # LanguageSwitcher, StepWizard, etc.

│  ├─ lib/

│  │  ├─ db/                         # cliente DB

│  │  ├─ payments/                   # stripe client

│  │  ├─ ocr/                        # proveedor OCR abstraído

│  │  ├─ audit/                      # auditoría

│  │  └─ utils/

│  └─ styles/

├─ supabase/                          # migrations + policies (si aplica)

Estado (stores/persistencia): server-state por DB + client-state mínimo (wizard/forms) + “draft autosave”.

Modelo “Case” y ciclo de vida: Case con estados y gating (ver #6).

- Navegación / routing: Dashboard por módulos; flujos tipo wizard por “Case” (subrutas por paso).

- Estado (stores/persistencia): server-state por DB + client-state mínimo (wizard/forms) + “draft autosave”.

- Modelo “Case” y ciclo de vida: Case con estados y gating (ver #6).

- Subida/gestión de documentos: storage + metadata + OCR job + editor + versionado.

- Roles/permisos: Usuario final + Operador (humano) + Admin.

- Validación de datos: validaciones por paso + validación server-side antes de “submit”.

- Logs/auditoría: auditoría de eventos (quién cambió qué, cuándo, desde qué estado).

4. Dominio y Modelo de Datos (v1)

Estados estándar de Case:

| Entidad | Propósito | Campos principales (alto nivel) | Relaciones | Reglas/validación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| User | Identidad y acceso | id, email, auth_provider | 1–1 Profile | Email único |
| Profile | Datos + preferencias | locale_preferred, name, NL context (opcional) | User | Locale requerido |
| Case | Unidad de trabajo pagada | id, type, status, locale, created_at | User, Documents, Payments, Authorizations | Transiciones válidas |
| CaseStep | Progreso wizard | step_key, completed_at, payload_json | Case | No saltar gating |
| Payment | Pago por caso o suscripción | provider_id, status, amount, currency | Case (opcional), User | “paid” obligatorio antes de trabajo |
| Authorization | Evidencia de autorización | method, status, proof_doc_id | Case | No credenciales DigiD |
| Document | Archivo y metadatos | type, title, file_url, status | Case, OCRResult | Checklist obligatorio según caso |
| OCRResult | Extracción estructurada | fields_json, confidence, model_version | Document | Editable por usuario |
| AuditEvent | Trazabilidad | actor_id, event_type, payload, timestamp | Case/User | Inmutable |

Nota: En v1, “Seguros” puede vivir sin Case operativo (solo contenido), pero se deja la entidad preparada si se decide activar “pay-per-service” informativo.

4.2 Eventos/estados clave (si aplica)

REST interno (Next API routes / server actions):

- draft → precheck_done → checkout_started → paid → authorization_pending → authorized → docs_pending → docs_complete → human_review → submitted → closed

4.3 Contratos API (OpenAPI/REST/GraphQL según chat)

REST interno (Next API routes / server actions):

- /api/profile (GET/PUT)

- /api/cases (POST create, GET list)

- /api/cases/:id (GET)

- /api/cases/:id/steps/:stepKey (PUT save step)

- /api/cases/:id/documents (POST upload metadata)

- /api/documents/:id/ocr (POST start OCR; GET result)

- /api/payments/webhook (Stripe)

- /api/authorizations/:caseId (POST set method/proof)

- /api/admin/cases (operador: cola de revisión)

Errores estándar (alto nivel): VALIDATION_ERROR, AUTH_REQUIRED, PAYMENT_REQUIRED, AUTHORIZATION_REQUIRED, NOT_FOUND, RATE_LIMITED.

5. UX/UI System (Design tokens + componentes reutilizables)

5.1 Tokens (colores, tipografía, spacing, radii)

- Paleta FinHub: [CONFIRMADO EN CHAT] base azul oscuro + acento verde (similar a Domek pero no igual).

- Estilo v2.0: [CONFIRMADO EN CHAT] “gov-tech moderno” amigable, legible, para todas las edades.

- [PROPUESTA] Tokens mínimos: bg-primary, bg-surface, text-primary, text-muted, accent, danger, border, radius-lg, shadow-md, spacing 4/8/12/16/24.

5.2 Componentes base (lista con props y estados)

[PROPUESTA] UI kit mínimo para escalar sin inconsistencias:

- Screen (layout + safe padding + max-width + background)

- Header (título + subtítulo + actions + breadcrumb)

- Card (variantes: info, action, warning)

- Button (primary/secondary/ghost, loading, disabled)

- Input (text/number/currency/date)

- Select (idioma, opciones)

- ToggleGroup (sí/no/no sé)

- Stepper (wizard: paso actual + progreso)

- Badge (status)

- InfoBox (explicaciones simples)

- DocumentChecklistItem (estado: pendiente/listo/requerido)

- ReviewSummary (lo que se enviará)

5.3 Accesibilidad, i18n y contenido (guidelines)

- Tipografía grande, contrastes altos, targets táctiles amplios.

- i18n: diccionarios por idioma + “content registry” para textos largos (emails/PDFs).

- Copy: frases cortas, “qué necesitas y por qué”, sin jerga holandesa salvo con traducción contextual.

6. Módulos y Flujos Funcionales (detalle por módulo)

6.1 Plataforma Core (Auth, Perfil, Shell)

- Propósito: acceso seguro, idioma, navegación clara.

- Pantallas: Landing (selector idioma) → Login/Register → Dashboard Home → Profile (idioma).

- Flujo: elegir idioma → auth → dashboard.

- DoD: usuario puede cambiar idioma en perfil; UI cambia 100% (incluye emails/PDFs cuando se generen).

6.2 Subsidios (Toeslagen) — Normativa 2026

- Propósito: pre-check gratis + ejecución pagada.

- Pantallas por subsidio (patrón):

  - EligibilityWizard (preguntas mínimas)

  - EligibilityResult

  - Checkout (pago por caso o incluido en suscripción)

  - Authorization (machtiging/proof)

  - DocsChecklist (explica qué es cada documento y dónde se consigue)

  - Final (resumen + “en revisión humana”)

- Nota (P0 cerrado): el modelo de autorización queda definido con Modo A (DigiD Machtigen con machtigingscode) como estándar v2.0, sin almacenar credenciales. Modo B (intermediair/Digipoort) queda planificado para escalado.

- Integraciones: pagos, documentos, OCR (opcional para lectura), cola humana.

- DoD del módulo: los 4 subsidios completan el patrón end-to-end con estado de caso y cola de revisión.

Nota crítica (P0): confirmar para cada subsidio que el método de autorización/machtiging es viable sin credenciales. Esto queda en “Vacíos”.

6.3 Impuestos (IB + Voorlopige aanslag) — Solo particulares

- Propósito: wizard de cambios de vida + documentos + revisión humana.

- Pantallas (v1): wizard básico → upload docs → resumen → pago → autorización → cola humana.

- DoD: crear caso, reunir información mínima, generar paquete de revisión humana (no envío automático aún si falta base legal/técnica).

6.4 Finanzas personales (Manual + OCR)

- Propósito: presupuesto y control de gastos sencillo.

- Pantallas: overview (saldo/mes) → lista de movimientos → añadir gasto (manual o upload) → editor OCR → categorías.

- DoD: registrar gasto, categorizar, editar OCR, ver resumen mensual.

6.5 Document Vault + OCR + Editor

- Propósito: centralizar documentos y convertirlos en datos editables.

- Pantallas: vault → subir documento → OCR result + editor → guardar versión → asociar a caso.

- DoD: pipeline robusto: upload → OCR → campos → edición → persistencia → auditoría.

6.6 Seguros (v1 informativo, v2 operativo)

- Propósito: explicar productos, valor y cómo FinHub ayuda (idioma + gestión).

- Pantallas v1: listado de seguros → detalle por seguro → “cómo te ayudamos” → CTA a suscripción o “consulta”.

- DoD v1: contenido multi-idioma + estructura preparada para activar flujos en v2.

- v2 (futuro): implementar “Polisa-style funnel”. [PROPUESTA]

7. Roadmap Maestro v1 (fases y subfases)

Importante: este roadmap es [PROPUESTA] para la versión web, porque el chat anterior tenía ejecución real en RN; ahora el rumbo vigente es Web-first. Mantiene la lógica de fases 0–9.

| Fase | Objetivo | Subfases | Tareas | Dependencias | DoD | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Gobierno y base repo | 0.1 Convenciones, 0.2 Docs base, 0.3 CI mínimo | README, SECURITY/PRIVACY, convenciones i18n, DoD/DoR | — | Repo listo + docs base + estándares | Pendiente (web) |
| 1 | Descubrimiento v1 web | 1.1 Alcance, 1.2 KPI, 1.3 riesgos legales | definir v1 exacto, KPI conversión | 0 | Documento v2.0 cerrado | En progreso (este doc) |
| 2 | Identidad y UI system | 2.1 Tokens, 2.2 UI kit, 2.3 Layout responsive | componentes base + navegación | 0 | UI consistente + accesible + i18n | Pendiente |
| 3 | Arquitectura técnica | 3.1 Stack final, 3.2 repo structure, 3.3 ADRs | decidir OCR provider, DB, auth | 0 | ADRs firmes y no cambiantes | Pendiente |
| 4 | Modelo de datos + contratos | 4.1 Entities, 4.2 RLS, 4.3 API | Case engine + docs + payments | 3 | Migrations + contratos + policies | Pendiente |
| 5 | Construcción core web | 5.1 Auth, 5.2 i18n, 5.3 Shell, 5.4 Case engine | dashboard + profile + vault base | 4 | Core funcional | Pendiente |
| 6 | Vertical slice Subsidios | 6.1 wizard, 6.2 checkout, 6.3 auth, 6.4 docs | 4 subsidios | 5 | Subsidios end-to-end | Pendiente |
| 7 | Impuestos + Finanzas v1 | 7.1 wizard impuestos, 7.2 finanzas, 7.3 OCR editor | flujo mínimo | 5 | Casos impuestos + finanzas usable | Pendiente |
| 8 | QA + Cumplimiento + Release | 8.1 testing, 8.2 GDPR, 8.3 release | e2e, logging, backups | 5–7 | checklist release | Pendiente |
| 9 | Operación | 9.1 dashboards, 9.2 soporte, 9.3 mejoras | métricas conversión | 8 | monitoreo y ciclo de mejora | Pendiente |

8. Estado Actual (qué está hecho y qué falta)

8.1 Hecho (lista verificable)

- [CONFIRMADO EN CHAT] Prototipo RN/Expo previo con Subsidios completos (Huur, Zorg, Kinderopvang, Kindgebonden budget) y patrón de flujo.

- [CONFIRMADO EN CHAT] Decisiones de producto: web-first, ZZP/BTW fuera, modelo gratis→pago→ejecución, revisión humana obligatoria, i18n completo, PSD2 fuera.

- [CONFIRMADO EN CHAT] Seguros v1 informativo; v2 operativo.

- [CONFIRMADO EN CHAT] KPI norte: conversión pre-check → pago.

8.2 En progreso

- [CONFIRMADO EN CHAT] Replanteo y consolidación del canónico v2.0 (este documento).

8.3 Pendiente inmediato (Top 15 tareas, ordenadas)

- Cerrar stack final (DB/Auth/Payments/OCR provider) con ADRs.

- Definir esquema i18n (diccionarios + contenido largo + PDFs/emails).

- Implementar repositorio web + lint + CI mínimo.

- Construir UI kit mínimo (Screen/Header/Button/Card/Input/Stepper/Toggle).

- Construir Shell dashboard responsive (desktop + móvil) “brutal y pro”.

- Implementar Auth + Profile + cambio de idioma.

- Implementar Case engine (estados + gating).

- Implementar Document Vault (upload + metadata).

- Implementar OCR pipeline + editor + auditoría de cambios.

- Implementar Payments: suscripción + pago por caso + webhooks.

- Portar Subsidios al web (1 subsidio primero como vertical slice).

- Portar los 3 subsidios restantes.

- Impuestos v1 (IB + voorlopige): wizard + docs + cola humana.

- Finanzas v1: registro manual + OCR upload.

- Seguros v1: contenido + CTAs + estructura v2.

9. Plan de Ejecución Inmediato (próximas 2–4 semanas)

[PROPUESTA] Estructura de sprints (no hay calendario confirmado en chat).

Sprint 1 (Semana 1–2) — “Plataforma base”

Objetivo: web app operativa con auth, i18n, shell UI, vault básico.
Checklist:

- Repo web inicial + estándares (fase 0 mínima) — completado: scaffold Next.js + TS + Tailwind + CI + docs base.

- UI tokens + componentes base.

- Auth + Profile + idioma preferido.

- Shell dashboard responsive (móvil perfecto).

- Document Vault: subir/guardar/listar.
DoD: usuario entra, cambia idioma, sube documentos y los ve en vault; UI consistente.

Sprint 2 (Semana 3–4) — “Case engine + OCR + pagos”

Objetivo: poder crear un caso pagado y adjuntar docs con OCR editable.
Checklist:

- Case engine + estados + gating.

- OCR pipeline (proveedor elegido) + editor + auditoría.

- Stripe: suscripción + pago por caso + webhooks.

- Admin “cola de revisión” mínima (lista de casos).
DoD: caso pasa de draft→paid→docs_complete y queda listo para revisión humana.

10. Riesgos, Deuda Técnica y Mitigaciones

P0 (críticos)

- Autorización/machtiging por servicio: RESUELTO (19/12/2025). Estándar v2.0: Modo A (DigiD Machtigen con machtigingscode). Ver §11 para detalle.

- i18n completo (UI+contenido+emails+PDFs) puede explotar en mantenimiento.

  - Mitigación: content registry, versionado por idioma, herramientas de revisión.

P1

- OCR calidad variable (documentos borrosos/idiomas).

  - Mitigación: editor obligatorio, campos con “confidence”, checklist de calidad.

- Revisión humana como cuello de botella.

  - Mitigación: priorización por pago, plantillas, panel de operador eficiente.

P2

- Seguros v2 puede requerir cumplimiento adicional (intermediación/asesoramiento).

  - 11. VACÍOS / DATOS FALTANTES (sin preguntas)

P0 (CERRADOS 19/12/2025)

Autorización/machtiging: Modo A (DigiD Machtigen con machtigingscode) como estándar. No se almacenan credenciales DigiD.

Stack definitivo: Next.js + Supabase + Stripe + Azure AI Document Intelligence.

Modo B (futuro): intermediair via Digipoort Machtigingenregister (eHerkenning) cuando se busque escalado/operación recurrente.

P1

- Catálogo de documentos estrictamente necesarios por trámite (2026):

  - Falta: lista “mínima oficial” por subsidio e impuesto.

  - Importa: reduce fricción y riesgos de pedir de más.

- Backoffice/operación:

  - Falta: detalles de panel humano, roles exactos, SLA.

  - Importa: revisión humana obligatoria requiere tooling.

P2

- Contenido de Seguros v1:

  - Falta: lista final de seguros a mostrar y copy por idioma.

  - Importa: afecta UX, pero no bloquea core.

12. CONTRADICCIONES Y RESOLUCIÓN PROPUESTA

- App nativa (Expo) vs Web-first

- Opciones: seguir RN o pivot web.

- Vigente según chat: Web-first.

- Impacto: RN pasa a “archivo histórico” o “referencia de flujos”; se reimplementa en web.

- Idioma principal EN vs idioma elegido en landing

- Opciones: EN fijo o idioma elegido.

- Vigente: idioma elegido + cambio en perfil.

- Impacto: exige i18n completo desde el inicio.

- BTW/IVA trimestral (antes) vs fuera del alcance

- Opciones: incluir BTW o excluir.

- Vigente: excluir BTW (por ZZP fuera).

- Impacto: simplifica mucho el scope y el modelo de datos.

- Seguros operativos vs seguros informativos

- Opciones: construir funnel completo ya o solo contenido.

- Vigente: v1 informativo; v2 operativo.

- Impacto: se diseña estructura, pero sin integraciones/compliance aún.

13. “Context Pack” (para pegar en chats nuevos)

FINHUB v2.0 — CONTEXT PACK (Fuente de verdad)

- Producto: Plataforma web responsive (móvil perfecto) para migrantes en NL. Módulos: Subsidios (Toeslagen 2026), Impuestos personales (IB + voorlopige aanslag; sin ZZP/BTW), Finanzas personales (manual + OCR uploads), Document Vault + OCR editor, Seguros (v1 informativo; v2 operativo), Suscripción + pago por caso, Perfil multi-idioma.

- Idiomas: ES/PL/RO/EN completos (UI + contenido + emails + PDFs). Idioma se elige en landing y se puede cambiar en perfil sin UI cargada.

- P0 cerrados: viabilidad de autorización sin credenciales (Modo A default; Modo B roadmap) y stack final (Next.js + Supabase + Stripe + Azure OCR).

- Próximas tareas (post-Fase 3):

1) i18n architecture (diccionarios + content registry + PDFs/emails).

2) Repo web + estándares + CI mínimo.

3) UI kit mínimo (Screen/Header/Card/Button/Input/Stepper/Toggle).

4) Shell dashboard responsive (desktop + móvil).

5) Auth + Profile + cambio de idioma.

6) Case engine (estados + gating).

7) Document Vault (upload + metadata).

8) OCR pipeline + editor + auditoría.

9) Pagos: suscripción + pago por caso + webhooks.

- Convenciones: fechas DD/MM/AAAA, EUR, UI “gov-tech moderno” amigable, revisión humana obligatoria, no credenciales DigiD almacenadas.

Nota final (para mantener consistencia y evitar “cambios de plan”)

A partir de aquí, cualquier cambio de rumbo (stack, scope o modelo) debe quedar registrado como:

- Nueva decisión (qué cambia),

- Por qué,

- Qué se rompe/impacta,

- Qué queda fuera,
y se actualiza este canónico como única fuente de verdad.